沈阳市《整改方案》第6（34）项整改任务整改结果公示

一、沈阳市中央生态环境保护督察反馈意见整改任务

问题编号6（34）：具体内容

- 空气质量改善进展不平衡、不稳固。2020年，沈阳市优良天数比例为78.4%，未达到国家80%的目标要求。

二、整改目标

- 优化供热结构，提高供热效率，减少污染排放

三、整改措施

- （一）淘汰和改造建成区内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉14台（其中生态局4台），以及建成区外20蒸吨/小时及以下民用燃煤锅炉24台。

- （二）对我市热电联产机组供热半径30公里范围内具备替代条件的5台民用供热燃煤锅炉进行关停整合，实施热能替代或天然气、电等清洁能源替代。

- （三）制定《沈阳市“十四五”城市民用供热规划》。进一步优化我市城市供热格局。

四、整改主要工作及成效

（一）2021年10月底前,我局已要求完成民用燃煤锅炉的 淘汰和改造工作任务,实际完成35台。淘汰城市建成区内 35蒸吨/小时10台,其中: 和平区2台、沈河区2台、铁西 区2台、于洪区1台、苏家屯区2台、浑南区1台;淘汰建 成区外20蒸吨及以下民用供热燃煤锅炉25台,其中: 大东区1台、于洪区2台、苏家屯区10台、沈北新区4台、开 发区4台、浑南区4台。

（二）2021年10月底前,我局已完成热电联产机组供热半 径30公里范围内5台民用供热燃煤锅炉关停整合工作任务, 其中: 和平区2台、浑南区1台、苏家屯区2台。

（三）2月初，根据市政府工作部署，我局会同市发改委成立工作专班，按照“一张网”要求编制《沈阳市城市民用供热规划方案》。期间，分别向曹鹏秘书长、忠昆副市长、旭辉副市长、新伟市长进行了汇报。同时，征求市自然资源局、生态局、发改委、城乡建设局及燃气公司、电力公司意见。并按照市政府常务会议议题审核程序有关规定，履行了公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和内部集体讨论等程序。2021年12月10日经政府常务会议审议，原则性通过，根据全市“十四五”规划编制体系统一安排,2022年2月11日以市政府名义发布。（经与市发改委规划处沟通，按照“十四五”规划的相关要求，“规划”名称调整为《沈阳市“十四五”城市民用供热规划》）。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式署联系方式，向市级环保督察整改工作机构或区、县（市）环保督察整改工作机构反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2022年8月1日至2022年8月5日

受理部门：沈阳市生态环境保护督察办公室，沈阳市房产局

联系电话：024-24856806，024-22966683

邮寄地址：沈阳市浑南区全运三路98号，沈河区大西路187号

沈阳市房产局

2022年8月1日